中期检查

- 目前进展情况

1.1学生论文写作进展

目前已完成论文前期与中期核心内容撰写，并与系统开发同步推进。
已完成内容包括：绪论、需求分析、概要设计、系统架构设计、数据库设计、主要功能模块实现说明等。论文第5章“系统实现”已形成主体框架，覆盖登录、个人信息、军魂记录、健康管理、军魂勋章、资讯、就业/创业/培训、拥军、退伍指引、AI问答等模块。
	对应开发方面，项目已完成前后端主流程联调，核心云函数与页面已可运行。当前仍在完善第6章系统测试（测试用例执行与截图整理）和最终结论部分，同时对个别页面交互与文档表达进行优化。

1.2资料搜集和利用情况

已围绕“退役军人服务数字化、小程序系统开发、云开发架构、智能问答应用”开展资料收集与整理，重点包括三类资料。

一是学术文献：查阅了智慧政务、移动政务服务、用户体验设计、行为激励机制等方向的中英文论文，用于支撑选题背景、研究现状和模块设计依据。

二是技术资料：重点参考微信小程序官方文档、微信云开发文档、Taro/React/TypeScript文档，用于指导前端页面组织、云函数调用、数据库读写和异常处理实现。

三是政策与业务资料：整理退役军人相关业务流程材料（报到、保险接续、培训、优待证等），用于构建业务流程和数据字段设计。

目前文献已用于绪论、需求分析、技术路线说明和实现章节，后续将进一步规范参考文献格式并补充测试与结论部分引用。

1.3教师指导情况等

项目按阶段进行汇报，指导以“需求边界—数据建模—实现质量—论文表达”四条主线推进。

2026年3月上旬（线上会议）主要讨论选题范围与模块边界，老师指出功能面过宽，需突出主线；后续将系统收敛为“退役军人综合服务小程序”并按业务分模块实现。

2026年3月中下旬（线上会议）重点检查ER关系与业务流程描述，老师指出实体关系与流程表达需更严谨；后续完成了实体关系梳理、数据流逻辑调整和模块职责重构。

2026年4月上旬（线上会议）重点检查系统实现与论文一致性，老师要求“论文描述必须对应真实代码”；后续逐模块补充关键云函数逻辑与前端交互闭环说明。

2026年4月下旬（线上会议）重点检查论文规范性与测试安排，老师建议尽快补齐测试用例、测试截图、异常场景验证；目前已开始按黑盒/灰盒思路整理测试章节并执行补测。

- 对此后设计（论文）工作的建议，包括应注意的问题及采取的措施

后续工作重点不是新增功能，而是“完善质量与收口”。建议按以下方向推进。

完成测试章节闭环。补齐功能测试、接口测试、可用性测试、性能与异常场景测试，形成“用例—结果—截图—结论”一一对应。

完善论文终稿一致性。确保章节描述、数据库字段、云函数逻辑、页面交互与实际项目完全对应，避免“论文写了但系统未实现”或“系统已做但论文未写”。

处理剩余重难点。重点关注本地缓存与云端数据同步一致性、复杂流程状态流转（如认证/勋章/培训状态）、以及AI问答模块的异常与安全处理说明。

强化文档规范。统一术语、图表编号、参考文献格式和章节衔接，提升论文整体学术规范性与可读性。

制定收尾计划。按“测试补齐—截图归档—章节润色—查重预检—答辩材料准备”顺序推进，确保按时提交。